ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА № 0000/2022 от 01.01.2022 г.

г. В. Новгород

ИП Бойцов Алексей Михайлович, выступающий под торговой маркой "Строительная Компания Плотник", именуемый в дальнейшем "Исполнитель, в лице Бойцова Алексея Михайловича, действующего на основании свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя от 23 июня 2010 г за основным государственным регистрационным номером записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя 310 533 117 400 026, с одной стороны и Гражданин Российской Федерации …..........., именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий договор, подготовленный Бойцовым Алексеем Михайловичем, о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Исполнитель организует выполнение общестроительных работ собственными или привлеченными силами и средствами по строительству каркасного дома, размером по  внешним осям наружных стен …........................м с каркасной мансардой  (далее именуемого - «Объект»), а Заказчик обеспечивает создание необходимых условий для выполнения работ, принимает законченный строительством Объект и оплачивает обусловленную договором полную его стоимость.

1.2.        Строительство   Объекта   осуществляется   по   согласованной   с   Заказчиком   технической   документацией: техническому описанию (Приложение № 1) и эскизному проекту (Приложение №2).

1.3.        Строительство Объекта осуществляется на предоставленной Заказчиком строительной площадке (земельном участке) по адресу: …..............................

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Договорная цена остается неизменной с даты поставки материалов на участок заказчика и составляет ________рублей (_____________ рублей).

2.2. Оплата производится в два этапа. Оплата осуществляется наличными.

2.3. Оплата при завозе материала на участок составляет: ______ рублей (_________рублей).

2.4. Окончательный расчет производится при завершении работ. Заказчик выплачивает Исполнителю   сумму, которая составляет __________ рублей (____________ рублей).

2.5. Окончательная оплата производится на объекте при подписании Акта выполненных работ.

2.6. Право собственности на готовый Объект переходит к Заказчику после полной оплаты сумм, указанных в Договоре и всех дополнительных соглашениях.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.        Для выполнения условий настоящего договора Исполнитель обязан:

3.1.1.     Согласовать с Заказчиком техническую документацию (техническое описание и эскизный проект предполагаемого Объекта) оформив необходимую документацию приложениями к договору.

3.1.2.     Организовать техническую подготовку для исполнения условий договора.

3.1.3. ______00/00/2017_____ организовать начало поставки на площадку Заказчика необходимых строительных материалов, деталей и конструкций в соответствии с технической документацией. Погрузочно-разгрузочные работы строительных материалов и оборудования осуществляются бесплатно при условии, что расстояние от места разгрузки до края фундамента не превышает 30 (тридцать) метров. Перенос материалов свыше 30 метров оплачивается дополнительно бригаде строителей из расчета 700 руб за 1 м3 стройматериалов за каждые последующие 10 (десять) метров.  Доставка материалов и оборудования от места загрузки по адресу г. Пестово Новгородской области до площадки Заказчика в пределах 500 км (по спидометру) осуществляется бесплатно. Доставка материалов свыше указанного расстояния оплачивается Заказчиком дополнительно водителю грузового автомобиля из расчета 90-100-110(Девяносто) рублей за 1км из расчета 1 (одна) автомашина. Доставка строительного материала осуществляется автомобилем (с прицепом, без прицепа) Исполнителя не повышенной проходимости (Типа КАМАЗ, МАЗ) по дорогам с твердым покрытием: асфальт, гравий - до места разгрузки материала. В случае отсутствия дорог доставка осуществляется по грунтовым дорогам, бездорожью под ответственность Заказчика. При невозможности подъезда к месту разгрузки автомобиля с прицепом, существует возможность перегруза материала с прицепа на автомобиль. Стоимость перегруза оплачивается Заказчиком дополнительно бригаде строителей из расчета 500 руб. за 1(один) м3 стройматериалов. При движении по бездорожью водитель самостоятельно визуально определяет возможность проезда автомобиля на основании погодных условий, качества дороги или места проезда, личного опыта, и информирует Заказчика о возможности проезда автомобиля. При застревании автомобиля на подъездных дорогах к участку или на самом участке, Заказчик обязан оказывать водителю содействие для продолжения дальнейшего движения как к месту доставки, так и на обратном пути. Заказчик обязан заранее проинформировать исполнителя о возможных труднопроходимых местах на пути доставки груза и принять меры для решения проблемы труднопроходимых мест.

3.1.4. Организовать   строительство   в   соответствии   согласованной   с   Заказчиком   технической   документацией (техническим описанием и эскизным проектом), исходя из договорной стоимости Объекта.

3.1.5. По готовности сдать Объект Заказчику в светлое время суток с оформлением Акта сдачи-приемки.

3.2. Уборка строительного мусора в Объекте производится Исполнителем и организовывается в согласованном с Заказчиком месте в районе строительной площадки. Вывоз мусора Исполнитель не осуществляет.

3.3. Для выполнения условий настоящего договора Заказчик обязан:

3.3.1.  Определить границы своего участка, месторасположение будущего строения, подготовить чертеж, на котором указана привязка будущего строения к местности.

3.3.2. Своевременно к началу строительства предоставить ровную строительную площадку, подготовить подъездные пути на расстояние не более тридцати метров от края фундамента к месту строительства Объекта, чтобы подъездной путь был достаточных размеров для проезда большегрузного транспорта и на его пути не имелось никаких препятствий, в том числе подземных. Заказчик подготавливает места и надлежащие условия для складирования и хранения строительных материалов, оборудования и техники, а при необходимости также должен получить в установленном порядке разрешение на строительство и производство работ в соответствии с действующим законодательством.

3.3.3. Обеспечить представителям Исполнителя беспрепятственный доступ на строительную площадку.

3.3.4. Обеспечить бригаду строителей питьевой и технической водой.

3.3.5. Предоставить проживание для бригады строителей, если таковых не имеется Исполнитель завозит бытовку 2х3 м, которая оплачивается дополнительно в размере 17 000 руб.

3.3.6. Обеспечить подключение к электросети, если поставляется бензогенератор Исполнителя, Заказчик должен обеспечить его работу топливом АИ — 92 (не менее 20 л/сутки) и оплатить аренду в размере 10 000 рублей.

3.3.7. После получения письменного или устного уведомления от Исполнителя о готовности Объекта, в сроки, установленные уведомлением, принять Объект и подписать Акт сдачи-приемки, а если Заказчик не может лично участвовать в приёмке, он должен обеспечить третье лицо надлежаще оформленной доверенностью, для участия в приёмке объекта. В доверенности должны быть указаны полномочия лица на участие в приёмке и подписание Акта сдачи-приёмки, доверенность передаётся представителю Исполнителя и прилагается к Акту.

3.4. Выплатить стоимость Объекта в установленном договором порядке и размере. Оплата стоимости Объекта, подтверждает соответствие Объекта настоящему договору:

3.4.1. В случае, если Заказчик производит оплату по Договору безналичным способом, то в подтверждение оплаты он должен иметь либо банковскую квитанцию с указанием назначения платежа и номером настоящего Договора, либо надлежащим образом заверенное банком-плательщиком платёжное поручение с указанием назначения платежа и номером данного Договора, по просьбе Исполнителя,

Заказчик обязуется представить ей подлинники    вышеуказанных документов.

3.5. Заказчик вправе осуществлять надзор за ходом строительства, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

3.6. Во время нахождения на незавершённом Объекте Заказчик обязан соблюдать правила по технике безопасности, а после окончания строительства обязуется соблюдать Правила эксплуатации.

3.7. Расторжение договора в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, указанных настоящим Договором.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ОБЪЕКТА

4.1. Срок выполнения общестроительных работ не более 30 35 календарных дней, с момента начала поставки на площадку Заказчика строительных материалов. В случае необходимости изменения конструкции объекта по вине Заказчика, требующие остановки работ, демонтажа, срок выполнения работ переносится на срок согласования изменений и выполнению работ по ним.

4.2. По завершении строительства Исполнитель сообщает Заказчику о готовности Объекта и дату его приемки.

4.3. Сдача Объекта Исполнителя и приемка его Заказчиком производится уполномоченными лицами путем осмотра Объекта, оформлением Акта сдачи-приемки и подписанием его обеими Сторонами договора.

4.4. В случае отказа от подписания Акта сдачи-приемки Заказчиком в определенный договором срок, без предоставления Исполнителю письменного отказа от приемки работ с перечислением претензий, Исполнитель имеет право подписать Акт приема-сдачи Объекта в одностороннем порядке.

4.5. В случае расторжения договора или его приостановки по вине Заказчика, а также отказа в оплате окончательного этапа работ в течение семи дней после завершения работ Исполнитель оставляет за собой право произвести демонтаж дома с последующим вывозом материала с участка Заказчика.

5. ГАРАНТИИ

5.1. Исполнитель гарантирует целостность конструкции и кровли объекта и его соответствие технической документации. Срок гарантии -1 (один) год с момента подписания Акта сдачи-приемки.

5.2. Исполнитель не несет ответственности за недостатки, появившиеся вследствие естественного износа (усушка, разбухание материала и появление трещин усушки на стенах из бруса) отдельных элементов конструкции и за возможные возникновения дефектов древесины при несоблюдении правил эксплуатации, указанных в приложении №3.

5.3. Гарантийные обязательства Исполнитель не включают в себя безвозмездное выполнение дополнительных работ, например, работы по перетяжке досок пола и обшивочной доски, потребность ремонта столбчатых опор, которые могут возникнуть в ходе эксплуатации Объекта.

5.4. При выполнении условий договора допускается применение различных общепринятых в строительстве технических решений по стыковке бруса, обшивочной доски и досок пола по длине, сплочение и удлинение балок и т.д., если это не влечет ухудшения эксплуатационных характеристик Объекта.

5.5. В течение гарантийного срока не допускается перепланировка строения, перенос и установка перегородок, прорезка проемов в несущих стенах, увеличение существующих проемов, удалять и надрезать балки, стойки и стропила, пристройка снаружи каких-либо конструкций, непредусмотренная отделка несущих стен, монтаж и использование систем отопления.

5.6. Гарантия не распространяется на деревянные филенчатые двери и деревянные окна.

5.7. Исполнитель не несёт ответственности за качество материалов, предоставленных или рекомендованных к использованию Заказчиком.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Ответственность Исполнителя:

6.1.1. Исполнитель отвечает за сроки выполнения договора, и в случае нарушения сроков выполнения работ Заказчик вправе потребовать от Исполнителя оплаты неустойки в размере 0,03% (ноль целых три сотых процента), расчёт неустойки производится с учётом стоимости невыполненных работ, за каждый день просрочки. Стоимость невыполненных работ определяется на основании Акта о невыполненных работах, подписанного Сторонами.

6.2. Ответственность Заказчика:

6.2.1. Заказчик отвечает за своевременное предоставление строительной площадки под строительство объекта и подъездных путей для разгрузки и складирования материалов, оборудования и техники. В случае невыполнения указанных требований, Исполнитель вправе перенести сроки строительства по своему усмотрению и потребовать возмещения затрат на проведение подготовительных работ.

6.2.2. Заказчик несет ответственность за своевременную приемку и оплату стоимости объекта. За просрочку платежей по договору Исполнитель вправе потребовать от Заказчика оплаты неустойки в размере 0,03% (ноль целых три сотых процента), от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки.

6.3. Стороны не несут ответственности по настоящему договору, если невозможность исполнения условий по договору наступила в силу непреодолимых форс-мажорных обстоятельств, непосредственно повлиявших на исполнение договора.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в процессе выполнения условий договора, будут разрешаться путем переговоров, вместе с тем, Стороны согласовали в соответствии со ст. 32 ГПК РФ, что при невозможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров, споры подлежат рассмотрению в суде по месту регистрации Исполнителя.

7.2. Любые дополнительные работы, произведенные рабочими Исполнителя во время выполнения работ по договору, оплачиваются Заказчиком по расценкам Исполнителя.

7.3. Строительные материалы, оставшиеся после завершения работ по договору, остаются Заказчику.

7.4. Для изготовления деревянных стен и балок применяется не сушеная древесина, требующая во избежание появления синевы и плесени, своевременной обработки защитными средствами и регулярного проветривания. Обязанность по обработке древесины защитными средствами лежит на Заказчике.

Строительные конструкции для изготовления, которых применяется сухая древесина (стены, доска пола, обшивочная доска, деревянные окна и двери), требующие во избежание возможных деформаций и разбухания, поддержания нормативного температурно-влажностного режима, который обеспечивает Заказчик.

При отделке строения применяется сухой пиломатериал, требующий, во избежание возможных деформаций и разбухания, поддержания нормативного температурно-влажностного режима, который обеспечивает Заказчик.

7.5. Изменения, дополнения к Договору оформляются дополнительными соглашениями и действительны только в том случае, если составлены в письменной форме в 2 (двух) экземплярах и подписаны обеими Сторонами.

7.6. Договор вступает в силу с момента подписания, и заканчивается с момента выполнения Сторонами обязательств по договору и полного взаиморасчета по оплате. В случае если денежные средства предоплаты не поступили в срок, указанный в Договоре, на расчетный счет или в кассу Исполнителя по вине Заказчика, Исполнитель вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке.

7.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Исполнителя, другой -у Заказчика.

7.9. Все перечисленные в настоящем Договоре приложения №1, №2, №3 и №4 согласованы Сторонами по форме и содержанию и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Дополнительные соглашения, которые могут быть составлены в будущем, так же будут являться его неотъемлемой частью.

7.10. Стороны прочли текст настоящего Договора, всех его Приложений и полностью понимают их содержание. Заключая данный Договор, Стороны находятся в здравом уме и доброй памяти, действуют добровольно и нацелены на исполнение всех его условий.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Исполнитель ИП Бойцов Алексей Михайлович ИНН 531301585005 ОГРН 310533117400026 Контактный телефон: 8 (921) 199 55 88 Подпись «Исполнителя» ________________ Бойцов А.М. |  | Заказчик Ф.И.О.: Паспорт: Выдан: Дата выдачи: Контактный телефон: Подпись «Заказчика» _______________________ |
| --- | --- | --- |

Приложение №1. Технические условия строительства каркасного дома с мансардой.

к ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА   № 0000/2022 от 01.01.2022 г

Силовая конструкция.
 1.0.  Фундамент. Свайно — винтовой / железобетонные сваи, «Заказчика». Ставится предварительно, до завоза комплекта материалов.  
2.0. Нижние основание.

2.0.1. Первый венец:

- Под внешние стены, брус нестроганный, естественной влажности -100х150 мм, 150х150 мм, 200х150 мм.

- Под внутренние стены, брус нестроганный, естественной влажности - 100х150 мм.

2.0.2. Вторая обвязка -каркасная платформа из нестроганой доски 50х150мм /50х200 мм.

2.1. При сборки первого венца обвязки, проверяются диагонали периметра будущего строения и линейность соединений, при стыковке бруса по длине, с помощью рулетки или веревки.

2.2. Первый ряд укладывается на фундамент через рубероид в два слоя. Если фундамент имеет оголовки, то брус крепится минимум двумя оцинкованными сантехническими болтами к каждому оголовку сваи через технические отверстия.

2.3. Угловые и продольные соединения нижнего венца бруса запиливаются «В полдерева», без остатка.

2.4. Все соединения утепляются джутовым волокном.

2.5. Каждое соединения и стыковка нижнего ряда бруса на столбчатых фундаментах осуществляется строго в месте расположения центра опоры фундамента.

2.6. Угловые соединения скрепляются между собой черными гвоздями 150 мм.  Вторая обвязка крепиться к нижнему металлическими черными гвоздями 6х200-250 мм, расстояние между креплениями не более 2,0 м. Величина зазора угловых и продольных соединений бруса обвязки не должны превышать 3 мм.

3.0.  Лаги, балки.

3.0.1. Лаги пола - брус нестроганный, естественной влажности - 50х150 мм / 50х200 мм.

3.0.2. Балки перекрытия- брус нестроганный, естественной влажности - 50х150 мм /50х200 мм.

3.1. Расстояние между лагами пола не должно превышать 590 мм.

3.2. Расстояние между балками межэтажного перекрытия не должно превышать для домов с мансардным этажом — 790 мм.

3.3. Лаги устанавливаются во вторую обвязку на всю ее высоту.

Стыковка лаг пола по длине должна производиться только на брусе нижнего венца обвязки (не в воздухе). Стыковка осуществляется с помощью боковых накладок или установки поперечной доски.

3.4. Доски чернового пола могут укладываться как вдоль, так и поперек лаг. Для настила досок чернового пола, к нижнему торцу лаги вдоль всей ее длинны крепится доска 20х100 мм (при толщине лаги 40-50 мм), либо доска 20х100 мм/ брусок 40х40 мм поперек лаг пола с шагом 1,0 м (при толщине лаги более 50 мм).

3.5. В домах с мансардным этажом, одноэтажных дома балки межэтажного перекрытия устанавливаются на верхнюю обвязку с выносом (250-500 мм, согласно п. 7.5) и являются подстропильной доской.

3.6. Если необходимо нарастить балки (лаги), это делается при помощи накладки (см. схему) соединение балки. Крепление производится как минимум десятью гвоздями, длиной 150мм, и загибом их с обратной стороны.

3.7. Соединенные балки чередуются в шахматном порядке. Между лаг, заподлицо (см. схему) делаем торцевые заглушки, чтобы не выветривать тепло из межбалочного пространства.

3.8. При больших пролетах балки сдваиваются для получения балки сечением необходимой жесткости.

3.9. Для увеличения жесткости межэтажных балок, при необходимости могут устанавливаться контр балки (матицы).

4.0. Стены, перегородки.

4.1. Внешние стены - каркас из сухой доски принудительной сушки -40х150 мм.

4.2. Внутренние перегородки 1 -го этажа - каркас из сухой доски принудительной сушки - 40х100 мм.

4.3. Внутренние перегородки 2 -го этажа - каркас из сухой доски принудительной сушки - 40х40 мм.

4.4. Каркас стен, как правило, собирается в горизонтальном положении для последующей обшивки с внешней стороны и сборки дома готовыми стенами. Стойки располагаются с шагом не более 590 мм. Перед обшивкой каркаса, необходимо убедиться в его правильной геометрии (высоты, ширины и диагонали должны быть равны). После этих замеров, геометрия фиксируется диагональными связями -  укосинами. Укосины представляют собой деревянные доски, сечением не менее 40х100мм, устанавливаемые под углом 45-60 градусов к стойкам каркаса. Укосины врезаются в стойки стен, таким образом, чтобы не препятствовать последующей обшивке.

4.5. Ригель. Угловые соединения.  Для снятия нагрузки от стропильной системы на стойки, оконные и дверные проемы в верхней части стоек делается вырез под ригель.   Ригель — силовой элемент из доски 40х100мм, 40х150мм (в зависимости от сечения стоек основного каркаса), который устанавливается, на ребро, плоскостью поперек самих стоек, вдоль верхней обвязочной доски, с внешней или внутренней стороны. В местах угловых соединений щитов устанавливается дополнительная доска, примыкающая ребром к стойке, плоскостью к прилегающему щиту (См. схему). В местах соединений внутренних перегородок к внешней стене, устанавливается две доски 40х100 и 40х150, образуя «Т» образное соединение.

4.6. Рекомендуется устанавливать сначала стены с наибольшей длиной, потом короткие. Между верхним обвязочным венцом и щитом прокладывается джут.

4.7. Далее, устраняются вертикальные отклонения стен, с помощью уровня, проверяются на линейность с помощью шнуровки. После того, как убедились в правильной геометрии каркаса можно осуществлять стыковку их между собой, перевязывая верхней обвязкой. Ее располагают таким образом, чтобы она перекрывала стыки между стенами. Верхняя обвязка предназначена для обеспечения дополнительной жесткости и перевязки на разрыв.

4.8. Перегородки 1 этажа собираются и соединяются таким же образом, как и наружные стены.

4.9. Каркасные перегородки допускается устанавливать вдоль лаг перекрытия или поперек нескольких. Установка каркаса перегородок на чистовой пол не допускается!

4.9.1. При наличии в проекте балкона, террасы каркас внутренней стенки при выходе - выполняется до внутренней обшивки стен и перегородок, по-другому не допускается!

5.0. Стропильная система.

5.1. Стропильные ноги - брус нестроганный, естественной влажности — 40х100/40х150 мм / 40х200 мм.

5.2. Потолочные балки мансарды/горизонтальные стяжки/ боковые стойки - 40х100/40х150 мм.

5.3. Расстояние между стропил для домов с мансардой 790 мм.

5.4. Нижней конец стропила подрезается таким образом, чтобы оставалась плоскость для подшива лобовых досок.

5.5. Важно, устанавливать ветровые укосины для фронтонов из доски 40х100 мм. Необходимо, чтобы укосины одной стороной упирались во фронтон, другой в сруб и впиливались в две -три боковых стойки (если позволяет конструкция дома). Оптимальный угол установки укосин - 45 градусов.

5.6 При монтаже двухскатной крыши, для монтажа стропильной системы заготавливаем треугольные элементы в форме буквы А. Первый и последний треугольные элементы выставляем по уровню, раскрепляем их временными укосинами, натягиваем шнурку между ними или набиваем деревянные доски. См рисунок. Выставляем остальные треугольные элементы по шнурке, временно закрепляя их между собой.

5.7. Устанавливаем вертикальные опорные стойки во вронтонах, которые являются стенами мансарды. Раскрепляем укосинами. Собираем стены фронтона и формируем оконный проем. Стойки фронтона ставим на ребро, дабы придать стенам максимальную жесткость. Собирать стойки фронтона из двух брусков, сбитых между собой, запрещено!

6.0. Обрешетка.

6.1. Обрешетка не сплошная: доска естественной влажности - 20х100 мм, через 20-25 см, с укладкой влагозащитной мембраны «Ондутис А100», через контр брусок 20х40 мм, если кровля Ондулин или 40х40 мм во всех остальных случаях.

6.2. Монтаж мембраны Наноизол А начинается с нижней части стропильной системы, рулоны раскатываются поперек стропил с нахлестом не менее 15 см.

6.3. Нижняя часть первого ряда мембраны запускается на металлический капельник, если последний не предусмотрен, то нижняя часть мембраны заводиться поверх первой доски порешетника. Провис мембраны между стропил допускается не более 2,5 см. Крепление гидроизоляции осуществляется сцеплером.

6.4. Для порешетника используется доска, номинальной толщиной 20 мм. Если доски обрешетки приходиться стыковать, то стыковка на одной стороне крыши относительно другой стороны крыши, должна осуществляться по разные стороны «в разгонку». Доски крепятся к стропилам двумя черными гвоздями 70 мм в каждом соединение.

6.5. Расстояние между досками зависит от вида кровли. Под ондулин расстояние между досками не должно превышать 25 см. Для металлочерепицы с профилем монтерей первая доска порешетника наколачивается с подкладками 1,5-2 см, с целью увеличения ее толщины. Вторя доска крепится с шагом 28 см (расстояние между досками 18 см, при использовании доски 20х100 мм). Каждая последующая доска порешетника монтируется с шагом 35 см (расстояние между досками 25 см, при использовании доски 20х100 мм).

6.6. Для исключения задувания осадков в зимний период под коньком кровли закладывается уплотнитель, если последнего нет в комплекте, то под коньком набивается доска/брусок в стык верхней кромки кровельного материала.

7.0. Свесы. Стандартная ширина свесов 25 см (ширина трех вагонок), которые подшиваются вагонкой. Крепление «подшивы» осуществляется снизу от земли оцинкованными гвоздями 50 мм.

8. Высота конька крыши дома с мансардой   при ширине дома до 7.0 м – 3,5 м, от 7.5 м — 4.0 м.

9.0. Кровельный материал —ондулин цвет КРАСНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ на выбор.

9.1. Монтаж любой кровли начинается от карниза (снизу). Вдоль свеса, необходимо натянуть нить, по которой необходимо выравнять первые 3-4 листа.

9.2. При креплении профлиста кровельные саморезы закручиваются в лоток волны, при работе с металлочерпицей кровельные саморезы устанавливаются в лоток под самую волну, кроме 1- го ряда.

10. Терраса, балкон.

10.1. На террасе осуществляется установка перил и резных балясин, опорных столбов.

10.2. На балконе осуществляется установка перил и резных балясин, опорных столбов.

11. Входные ступени. Монтируются из подручных материалов, без перил и балясин.

12. Ветро-влагозащита – «Наноизол А». Пароизоляция - «Наноизол В».

12.1. Пол.

12.1.1. Нижний слой: «НАНОИЗОЛ А» укладывается гладкой поверхностью наружу, шероховатой к утеплителю между лагами на черновой пол, огибая каждую лагу сверху.

12.1.2. Верхний слой: «НАНОИЗОЛ В» раскатывается поперёк половых лаг гладкой стороной к утеплителю, шероховатой стороной внутрь помещения.

12.2. Межэтажное перекрытие. При устройстве межэтажных перекрытий с любым утеплителем «НАНОИЗОЛ В» монтируется по половым лагам (потолочным балкам) шероховатой стороной внутрь помещения и закрепляется строительным степлером со стороны первого этажа до начала работ по обшивки потолка и со стороны второго этажа, до начала работ по монтажу пола.

12.3. Чердачное перекрытие, мансарда.

При устройстве чердачного помещения (холодный чердак), помещения мансарды   пароизоляция «Наноизол В» монтируется только со стороны жилого помещения, шероховатой стороной внутрь помещения.

12.4. Стены.

12.4.1. Снаружи – «Наноизол А» раскатывается перпендикулярно стойкам, гладкой стороной наружу и фиксируется к ним скобами. Монтаж мембраны следует начитать с нижней части каркаса. Если договором предусматривается отделка стен плитами ОСП (osb) или изоплат (isoplaat), то монтаж мембраны снаружи не производится!

12.4.2. Внутри – «Наноизол B» раскатывается перпендикулярно стойкам, шероховатой стороной наружу и фиксируется к ним скобами. Монтаж мембраны следует начитать с нижней части каркаса.

12.5.  При монтаже ветро-, пароизоляционных мембран «Наноизол А,В» наложение полотнищ друг на друга, а также нахлесты на деревянные конструкции  должны составлять не менее 20 см, чтобы исключить поддув и проникновения пара.

12.6. Важно! Внутри дома, завести и состыковать нахлесты мембраны с пола со стенами, с потолка со стенами!

12.7. Проклейка швов мембраны «Наноизол В» скотчем не производится, если иное не предусмотрено данным договором.

13.0 Утепление.

13.1. Утепление пола, межэтажного перекрытия: рулонные маты; KNAUF- 100 мм.

13.2. Утепление каркаса внешних стен: базальтовые плиты Rockwool – 100 мм, 150мм, 200 мм. (Утепление 200 мм осуществляется внахлест основного утепления стен каркаса 150 мм и дополнительно 50 мм, за счет монтажа бруска 50х50 мм поперек стоек каркаса с внутренней стороны помещений).

13.3. Утепление помещение мансарды по контуру внешних стен; базальтовые плиты Rockwool - 50 мм.

13.4. Утепление каркасных перегородок — без закладки утеплителя и монтажа «Наноизол B» с двух сторон, если иное не предусмотрено настоящим договором.

13.5. Монтаж теплоизоляции осуществляется таким образом, чтобы он плотно, без каких-либо зазоров прилегал к деревянным балкам, стойкам и т. д. Для этого стойки устанавливаются на 10 мм уже, чем номинальный размер утеплителя.  Если предполагается закладка утеплителя в два слоя и более, то каждый последующий слой укладывается таким образом, чтобы он перекрывал стыковочный шов предыдущего слоя на половину длины мата.

13.6.  Для утепления боковых вертикальных стен мансарды, необходимо дополнительно монтировать порешетник с обратной стороны.

14.0 Высота потолков: 1-го этажа- 2,45 м (+/- 5см), 2-го этажа — 2,3 м.

15.0. Чистовой пол –доска, сухая шпунтованная толщиной 27-28 / 35-36 мм.

15.1. Настил половой доски осуществляется поперек деревянных лаг.

15.2. Располагать доску необходимо шипом к входу помещения (пазом от входа).

15.3. Крепится каждая 5-я доска гвоздями 100 мм в пласть, для возможности осуществления перетяжки.

15.4. При необходимости, допускается стыковка досок пола, которая осуществляется «в разгонку» с минимальными зазорами.

16. Внешняя отделка- сухая вагонка (сорт В).

16.1. Внешняя отделка вагонкой, имитацией бруса, блокхаусом осуществляется горизонтально, поперек стоек через контр рейку 20х50 мм.

16.2. При этом внешняя отделка должна закрывать весь периметр дома (нижнюю обвязку, углы), быть единой целой (не должно быть стыков между этажами, перекрытиями.

16.3. Важно! Отделка фронтов в каркасных домах является внешней отделкой каркасного дома и должна составлять собой одно единое целое!

16.4. Для вентиляции подкровельного пространства, во фронтоны устанавливаются вентиляционные решетки.

16.5. Важно! Решетки необходимо располагать максимально высоко во фронтонной части, отверстия под решетки должны быть сквозными и максимально большими (соответствовать размеру решетки).

17. Внутренняя отделка-- сухая евровагонка вагонка (хвоя) сорт «В».

17.1. Потолок.

17.1.1 Подшив внутренней вагонки на горизонтальных поверхностях осуществляется поперек потолочных балок, возможно разворачивать вагонку, путем подшива доски 20х100 мм с шагом 1 м.

17.1.2. Располагать вагонку на потолках необходимо шипом к входу помещения (пазом от входа).

17.2. Стены 1- го этажа. Подшив вагонки на вертикальных стенах 1 -го этажа осуществляется «стоя» путем подшива доски 20х100 мм с шагом 0,5 м.  Располагать вагонку необходимо шипом к входу, пазом от входа, пазом от входа.

17.3. Мансардный этаж. Подшив вагонки на вертикальных и наклонных стенах мансардного этажа производится поперек стоек каркаса - горизонтально. Располагать вагонку горизонтально на стенах необходимо шипом к верху (пазом вниз).

17.4. Крепится вагонка оцинкованными гвоздями 50 мм или финишными гвоздями в пласть на каждой стойки.

17.5. При необходимости, стыковку вагонки правильнее осуществлять в разгонку, если конструктивно нет такой возможности, то сплошной стыковочный шов закрывается плинтусом. При этом величина зазоров на стыке должна быть минимальной.

18.0. Плинтус. Все внутренние углы дома отделываются деревянным клееным плинтусом.

18.1. Плинтус используется в доме, для декоративного закрытия стыков, прилегающих к стенам досок пола и потолка.

18.2. Зазоры между стеной и полом и стеной, и потолком, должны быть минимальными и не должны превышать 5-10 мм.

18.3. Стыковка плинтуса допускается, при этом длина стыковочного плинтуса должна быть не менее 50 см.

18.4. В углах плинтус запиливается под углом 45 градусов. Запилы производят ножовкой в стусле или на торцовке. Максимальный зазор в угловых и продольных стыках плинтуса, должен быть не более 1 мм!

19. Лестница деревянная с перилами и точеными балясинами:

19.1. Тетива — строганый брус 100х150 мм.
19.2. Ступени — строганая  доска 30х200 мм.

19.3. Балясины -точеные.

19.4 Крепление перил, балясин и ступеней выполняется с помощью саморезов.

20.Окна, Двери.

20.1. Окна:  Устанавливаются в тепловой контур (силовой каркас) с применением монтажной пены.

- деревянные двойного остекления двустворчатые, одна створка глухая, вторая открывающая 1.0х1.2 м. - _____шт,

- деревянные одностворчатое открывающуеся двойного остекления  0.6х0.6 м_________ шт.
20.2. Двери:

- входная–   металлическая, утепленная, 0.8х2.0 м, производство Россия (правая/ левая),Устанавливается в тепловой контур (силовой каркас) с применением монтажной пены.

- внутренние – деревянные филенчатые (без фурнитуры) 0.8х2.0 м-  ___ шт.

-дверь на балкон (правая/ левая) Устанавливается в тепловой контур (силовой каркас) с применением монтажной пены.-.

20.3. В нижней части оконных проемов устанавливаются металлические отливы с положительным наклоном от внешней стороны окна для отвода осадков.

20.4. Для отделки откосов и обналички оконных и дверных проемов используется вагонка.
21.0. Крепление всех элементов силовой конструкции производиться с помощью строительных (черных) гвоздей, кроме крепления венцов между собой, для  внешней и внутренней отделки вагонкой, имитацией бруса, блок-хаусом  используются оцинкованные гвозди.

22.0. Дополнительно:

- Антисептирование нижних рядов бруса и лаг пола препаратом (NEOMID-430) на участке «Заказчика».

- Облицовка фундамента цокольными пластиковыми панелями (при высоте цоколя не более 45см)

- Установка пластиковой водосточной системы, цвет коричневый.

22.0. Допускаются:

-Незначительные транспортировочные повреждения и загрязнение, следы шпатлевки.

-Стыковка вагонки, имитации бруса по каждой стене и потолку в отдельно взятом помещении.

-Изменения геометрических параметров обрезного и строганного бруса: +/- 10 мм (по ширине и высоте).

-Отступление от геометрических размеров возводимого объекта: +/- 50 мм по длине каждой из сторон.

-Отклонение стен от вертикали не более 2 градусов.

С техническими условиями ознакомлен, претензий НЕ ИМЕЮ__________________

Приложение №2.  Внешний вид и поэтажный план «Объекта»

к ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА № 0000/2022 от 01.01.2022 г.

Приложение №3 к ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА № 0000/2022 от 01.01.2022 г.

С помощью нашей "Строительной Компании" Вы скоро станете владельцем деревянного строения и начнете его эксплуатацию. Для правильной эксплуатации внимательно ознакомитесь с настоящими Правилами, и выполняйте рекомендации, указанные ниже. Это поможет вам избежать часто повторяющихся ошибок при эксплуатации деревянных строений и позволит продлить срок его службы.

"Строительная Компания" несет ответственность по своим гарантийным обязательствам только при соблюдении Заказчиком данных правил эксплуатации.

Гарантийные обязательства "Строительной Компании" включают в себя безвозмездное устранение недостатков, проявившихся вследствие неправильного расчета усадки строения при строительстве или исправление некачественно выполненных работ, произведенных по вине "Строительной Компании".

Правила эксплуатации деревянных строений

1. Усадка стен сруба деревянных строений.

Для возведения стен сруба строений используется древесина естественной влажности (брус), данный материал подвержен усадке - уменьшение высоты стен после сборки до 5 см на трехметровую высоту стены. При строительстве усадка стен учитывается и применяется ряд технических решений (оставляются осадочные зазоры над окнами и дверьми, каркасными перегородками, устанавливаются регулируемые домкраты на стойки и т.д.), которые позволяют эксплуатировать строение сразу после постройки, но соблюдая ряд условий. В первой год после строительства происходит основная усадка здания. Если для возведения стен сруба строений используется сушеная древесина, то данный материал подвержен минимальной усадке, но при этом все равно учитывается и применяются технические решения аналогичные при возведении из древесины естественной влажности, но с меньшими зазорами. В этот период запрещается:

- перепланировка строения, перенос и установка перегородок, прорезка проемов в несущих стенах, увеличение существующих проемов, удалять и надрезать балки, стойки и стропила.

- пристройка снаружи, каких-либо конструкций (террасы, веранды и т.д.).

- непредусмотренная отделка несущих стен (вагонкой, сайдингом, обкладка кирпичом и т.д.).

- монтаж систем, препятствующих осадке здания (отопления, водоснабжения, канализации, кондиционирования и т.д.).

- использование систем отопления и кондиционирования (для равномерной усадки строения эксплуатация должна производиться в щадящем температурно-влажностном режиме при постоянном проветривании помещений).

2. Необходимые меры по защите древесины строений.

- Особое внимание необходимо обратить на обязательную обработку антисептиками стен сруба из древесины естественной влажности, сразу после завершения сборки снаружи и внутри строения, так как выделяющаяся из древесины влага может вызвать поражение древесины микроорганизмами и изменение цвета древесины.

- Даже высушенная древесина может подвергаться поражению микроорганизмами синевы и короблению, если она снова отсыревает. Поэтому сразу после строительства необходимо проветривать помещения, обеспечив свободный доступ воздуха во все помещения, тем самым обеспечивать постоянную влажность в помещении и не дать возможность выпадения конденсата и накапливаться влаги на деревянных поверхностях. Вентиляция должна быть достаточно эффективной, чтобы влага не конденсировалась на строительных конструкциях и не способствовала их повреждению.

- Необходимо предусмотреть дополнительную защиту тех частей строения, которые не имеют ограждающих стен со всех сторон (балконы, открытые террасы, лоджии и т.д.) от возможного длительного воздействия влаги на деревянные поверхности вызванные нанесения внутрь снега и образования талых вод. Для этого проемы следует закрывать либо съемными застекленными рамами или временно закрыть пленками, досками и т.д.